# Resolución de conflictos

LEX-CORPUS  Organización y comunicación para abogados de asistencia judicial

Este protocolo define cómo el equipo identifica, registra y resuelve conflictos durante el proyecto. A la fecha de actualización, el equipo informa que no se han producido conflictos.

# Datos del proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | LEX-CORPUS |
| Empresa u organización | NikaTechSolutions |
| Cliente | CAJ y abogados independientes |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Equipo de desarrollo | Emerson Jiménez Loaiza, Natanael Labrea y Sebastián González |
| Docente y evaluador | Luis Bravo |
| Fecha de actualización | 11 de septiembre de 2026 |

# Estado actual del corte

En la reunión inicial con el cliente del 7 de septiembre de 2026 no se reportaron conflictos. La definición del diagrama de base de datos y de los requisitos de seguridad permanece como pendiente técnico y riesgo de planificación; no se registra como conflicto mientras no exista un desacuerdo entre las partes o un impacto que requiera aplicar este protocolo.

# Objetivo

Establecer un procedimiento claro para abordar conflictos técnicos, de alcance, de coordinación o de cronograma. Toda resolución debe quedar registrada para que el equipo pueda verificar el acuerdo y evitar que el problema se repita.

# Tipos de conflicto contemplados

Técnico: desacuerdos sobre arquitectura, herramientas, integración o implementación.

De alcance: cambios, ambigüedades o interpretaciones distintas sobre una historia de usuario.

Interpersonal o de equipo: distribución de carga, comunicación, disponibilidad o coordinación.

De cronograma: incumplimientos que comprometen entregables, iteraciones o fechas acordadas.

# Procedimiento de resolución

| Etapa | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 Identificación | Quien detecte el conflicto lo comunica al equipo; si es urgente, lo informa de inmediato. | Problema descrito con contexto y partes involucradas. |
| 2 Diálogo directo | Las partes buscan un acuerdo en un máximo de 2 días hábiles. | Acuerdo documentado o escalamiento. |
| 3 Reunión de equipo | Se revisan alternativas, impacto y decisión. El acuerdo se registra en un acta. | Decisión compartida y responsables definidos. |
| 4 Mediación docente | Si afecta el cumplimiento y no hay acuerdo, se solicita mediación de Luis Bravo. | Orientación o decisión registrada. |
| 5 Registro | Se completa el registro de conflictos, incluso si se resolvió en diálogo directo. | Trazabilidad de la situación y su cierre. |

# Matriz de escalamiento

| Nivel | Instancia | Responsable | Plazo sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diálogo directo entre las partes | Integrantes involucrados | 2 días hábiles |
| 2 | Reunión de equipo completo | Todo el equipo | 1 semana |
| 3 | Mediación del docente guía | Luis Bravo | Según disponibilidad del docente |

# Criterio de registro y seguimiento

Un conflicto se registra cuando existe una diferencia que no puede resolverse de inmediato y afecta una decisión, una responsabilidad, el alcance o una fecha comprometida. Cada caso debe indicar el acuerdo adoptado, responsable, fecha de revisión y vínculo al acta o estado de avance correspondiente. Los riesgos y pendientes se siguen en el informe de estados de avance hasta que requieran escalamiento.

# Registro de conflictos

No se han registrado conflictos a la fecha de actualización. Esta condición coincide con el Acta N.º 01 y el registro se activará únicamente si ocurre una situación real y el equipo inicia su tratamiento.

| N.º | Fecha | Descripción | Partes | Tipo | Nivel | Resolución o acuerdo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | Al 11/09/2026 | No se han reportado conflictos. | Equipo | No aplica | No aplica | No aplica | Sin conflictos |