# Estados de avance

LEX-CORPUS  Organización y comunicación para abogados de asistencia judicial

Este reporte consolida la evidencia disponible al 11 de septiembre de 2026. Registra los avances comprobables de definición, planificación y diseño inicial, y diferencia estos entregables de la implementación, que todavía no presenta evidencia en el repositorio.

# Datos del proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | LEX-CORPUS |
| Empresa u organización | NikaTechSolutions |
| Cliente | CAJ y abogados independientes |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Equipo de desarrollo | Emerson Jiménez Loaiza, Natanael Labrea y Sebastián González |
| Docente y evaluador | Luis Bravo |
| Fecha de actualización | 11 de septiembre de 2026 |

# Resumen ejecutivo del corte

El proyecto se encuentra en etapa de preparación para la implementación. El equipo cuenta con la definición del proyecto, decisiones técnicas, historias de usuario, casos de uso, diagramas y mockups iniciales. El 7 de septiembre se presentaron los mockups al cliente y se acordó continuar con esa propuesta. Aún deben definirse el diagrama de base de datos y los requisitos iniciales de seguridad antes de iniciar el desarrollo.

# Metodología de reporte

El equipo utiliza Kanban para el flujo diario, con estados Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión y Hecho. El reporte se completa al cierre de una iteración o en una reunión de avance, y debe vincularse al acta correspondiente.

# Resumen de la iteración actual

| Iteración N.º | Periodo | Objetivo | Avance estimado | Estado general |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05 al 10/09/2026 | Definición, diseño inicial y organización de la evidencia del proyecto. | Entregables de análisis y diseño inicial documentados; mockups presentados al cliente. | Avance documental consolidado; implementación pendiente |

# Entregables con evidencia

| Responsable | Avance comprobable | Evidencia en repositorio |
| --- | --- | --- |
| Sebastián | Creación de la estructura inicial de evidencias del repositorio. | Commit inicial del 22/08/2026. |
| Emerson | Definición del proyecto, decisiones técnicas, historias de usuario, casos de uso y diagramas. | Commits y documentos de diseño del 05 al 10/09/2026. |
| Natanael | Creación de mockups iniciales de la aplicación y documentos de gestión del proyecto. | Commits del 10/09/2026. |
| Equipo y cliente | Presentación de mockups iniciales y acuerdo para continuar con la propuesta presentada. | Acta N.º 01 del 07/09/2026. |

# Seguimiento del backlog

Base: 24 historias de usuario del archivo Historias de usuario. Completar responsable, estado y observaciones en cada corte de avance.

| Código | Historia de usuario | Prioridad | Estado | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Iniciar sesión | Must | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-02 | Crear cuenta de cliente automáticamente | Must | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-03 | Cambiar contraseña obligatoria | Must | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-04 | Recuperar contraseña | Should | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-05 | Gestionar perfil | Should | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-06 | Registrar causa | Must | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-07 | Editar causa | Must | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-08 | Archivar causa | Should | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-09 | Filtrar y ordenar causas | Should | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-10 | Importar causas desde Excel | Must | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-11 | Marcar urgencia de causa | Should | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-12 | Registrar fecha clave | Should | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-13 | Ver pendientes | Could | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-14 | Enviar estado al cliente | Must | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-15 | Ver historial de comunicación | Should | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-16 | Solicitar documento al cliente | Must | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-17 | Subir documento para cliente | Must | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-18 | Ver repositorio de documentos | Should | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-19 | Ver bandeja de confirmación | Must | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-20 | Confirmar sugerencia de IA | Must | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-21 | Ver estado e historial de causa | Must | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-22 | Responder solicitud de documento | Must | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-23 | Descargar documento | Should | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |
| HU-24 | Recibir notificaciones | Should | Backlog | Equipo | Implementación pendiente. |

# Indicadores generales

| Total de HU | Completadas | En progreso o revisión | En backlog o por hacer | Avance global |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0 con evidencia de implementación | 0 con evidencia de implementación | 24 | 0 por ciento de implementación |

# Bloqueos y riesgos activos

| N.º | Descripción | Impacto | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Falta definir el diagrama de base de datos. | Afecta el inicio del diseño de persistencia. | Equipo | Pendiente |
| 2 | Falta definir los temas de seguridad. | Puede afectar decisiones de autenticación y protección de datos. | Equipo | Pendiente |

# Próximos pasos

| N.º | Acción | Responsable | Fecha estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir el diagrama de base de datos. | Equipo | Por coordinar |
| 2 | Definir requisitos y medidas iniciales de seguridad. | Equipo | Por coordinar |
| 3 | Continuar y validar los mockups presentados al cliente. | Natanael | Próxima revisión |